Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA Nr ____ / 2013 – wzór

Zawarta w dniu ______________ 2013 r. pomiędzy:

Ozorkowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. w Ozorkowie, ul. Żwirki 30,

wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000104555 będącym płatnikiem podatku VAT (nr NIP 732-17-52-233), reprezentowanym przez:

1	Grzegorza Stasiaka 		– Prezesa Zarządu

2	Bohdana Korzyckiego		– Wiceprezesa Zarządu

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ___________________________________________________________________________

(nazwa podmiotu będącego wykonawcą)

z siedzibą w _______________________________________________________________________

(dane teleadresowe wykonawcy)

województwo ______________________ działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem _____________ będącym płatnikiem podatku VAT (nr NIP _________________), reprezentowaną przez:

1	_____________________________ – _________________________

2	_____________________________ – _________________________

(imiona, nazwiska, stanowiska Osób Uprawnionych)

zwaną dalej Wykonawcą

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr ………………………. z dnia ……………… została zawarta umowa następnej treści:

§ 1

- Zamawiające zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane oraz dostawy materiałów i urządzeń w zakresie zadania pn: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ozorkowie” w parametrach zgodnych z opisem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie w szczególności następujących rodzajów robót:

  - Wykonanie demontażu istniejących pomp, hydroforów, rurociągów i instalacji wewnątrz istniejącego budynku hydroforni – w zakresie opracowań projektowych oraz SIWZ

  - Modernizacja hali technologicznej stacji uzdatniania wody, poprzez dostawę zamontowanie i uruchomienie instalacji uzdatniania wody zgodnej z dokumentacją techniczno budowlaną oraz SIWZ

  - Budowę instalacji odstojników wód popłucznych, zgodnie z dokumentacją techniczno – budowlaną;

  - Budowę instalacji technologicznych, zgodnie z dokumentacją techniczno – budowlaną;

  - Budowę dróg i ukształtowania terenu zgodnie z dokumentacją techniczno – budowlaną;

  - Dostawię, zamontowanie i uruchomienie spalinowego agregatu prądotwórczego jako awaryjnego źródła zasilania zgodnie z dokumentacją techniczną;

  - Modernizację zbiorników żelbetowych w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej.

- Zakres rzeczowy robót został podzielony na dwa etapy:

  - I etap - wykonanie prac modernizacji stacji uzdatniania wody o których mowa w punkcie 2 od litery „a” do „f” oraz określony w SIWZ

  - II etap – wykonanie prac modernizacji zbiorników żelbetowych o których mowa w punkcie 2 w literze „g”, oraz określony w SIWZ

- Realizacja każdego z wymienionych etapów prac jest zadaniem odrębnym, opartym na odrębnej dokumentacji technicznej w tym STWIORB. Do realizacji zadań Wykonawca spełni wszystkie warunki opisane dla każdego z zadań odrębnie.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, zakresem robót, dokumentacją techniczną, terenem budowy i nie wniósł zastrzeżeń.

§ 2

    - Termin realizacji całości umowy ustala się na dzień 30.06.2014r. który jest jednocześnie terminem zakończenia II etapu prac.

    - Termin realizacji umowy w zakresie wykonania I etapu prac ustala się na dzień 29.11.2013 r.

    - Zakończenie każdego z etapów prac będzie stwierdzone podpisaniem protokołu odbioru, po spełnieniu warunków wynikających z umowy oraz STWIORB dla każdego z etapów.

    - Podpisanie protokołu odbioru dla każdego etapu stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za realizację danego etapu.

    - Realizacja rzeczowa będzie się odbywać, a terminy płatności będą wypadać zgodnie z harmonogramem określonym w SIWZ i niniejszej umowie.

    - Strony ustaliły że odbiory techniczne i protokoły odbiorowe za każdy z etapów, będących podstawą do wystawienia faktur, będą przeprowadzane zgodnie z harmonogramem, co oznacza że protokoły odbioru w przypadku prawidłowego wykonania prac i braku zastrzeżeń ze strony zamawiającego, nie będą podpisane wcześniej niż z datą ustalonego terminu zakończenia prac dla każdego z etapów.

§ 3

- Zamawiający w ciągu 7 dni przed datą rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy przekaże Wykonawcy:

  - Dokumentację techniczną,

  - Teren budowy,

  - Dziennik budowy,

- Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy, Wykonawca ponosi aż do chwili zakończenia realizacji przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy w zakresie prowadzonych przez siebie prac.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz w stanie umożliwiającym bezproblemową i ciągłą eksploatację obiektu w zakresie dostarczania wody odbiorcom.

- Wykonawca w ramach realizacji zadania przejmuje obowiązki wynikające z prawidłowego postępowanie z odpadami powstałymi w wyniku prowadzenia prac, za wyjątkiem materiałów nadających się do ponownego wykorzystania które pozostają własnością Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych prac, w tym również przez podwykonawców.

- Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dziennik budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Inspektoratu nadzoru Budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych informacji.

- Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia.

§4

Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy

  - Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z:

    - Dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

    - Obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych;

    - Złożoną ofertą;

    - Zasadami sztuki budowlanej

  - Przedstawienie pozytywnych wyników badań wody zgodnych z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludność Dz.U 2007 nr 61 poz.417.

  - Dokonanie odbioru urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego;

  - Przeprowadzenie szkolenia obsługi stacji uzdatniania wody,

  - Wykonanie przedmiotu zamówienia z materiałów stanowiących własność Wykonawcy;

  - Zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy materiałów i urządzeń posiadających świadectwa, jakości i certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadających

    - Polskim Normom,

    - wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania o odbioru robót,

    - wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

  - zorganizowanie budowy i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową oraz ze złożoną ofertą, przepisami techniczno – budowlanymi oraz BHP i p. poż.

  - wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

  - współpraca i realizacja zaleceń zgłaszanych przez Inspektorów nadzoru

  - Zgłaszanie inspektorom nadzoru, zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających

  - Przekazanie atestów i certyfikatów na wbudowane materiały, oraz pozostałych dokumentów wymaganych przepisami prawa;

  - Przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do odbioru zadania przez inne jednostki;

  - Umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanych robót;

  - Udział w naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego;

  - Zorganizowanie wszelkich prac w sposób umożliwiający bezproblemowo dostarczanie wody do sieci dystrybucyjnej w trakcie i w czasie ich prowadzenia.

  - Ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód które mogą wystąpić ze zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej w szczególności

    - Robót, urządzeń oraz wszelkiego mienia związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót od zdarzeń losowych,

    - Odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

  - Do obowiązków wykonawcy zależy uzyskanie od właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego opinii o nie wnoszeniu sprzeciwu na użytkowanie.

§5

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wszelkich działań związanych z realizacją zadania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie robót norm przepisowych dotyczących ochrony środowiska i BHP ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koszty powstałe w wyniku wstrzymania ciągłej dostawy wody do odbiorców, które powstało w wyniku wyłączeń nie uzgodnionych i nie zaakceptowanych przez Zamawiającego.

§6

- Strony ustalają że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, płatne w dwóch etapach odpowiednio do zakresów realizowanych prac określonych w ofercie i SIWZ.

- Wynagrodzenie ryczałtowe za I etap wykonania przedmiotu zamówienia wynosi netto: ………………………………………………………………………………………………………… zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………… zł)

Obowiązujący Podatek VAT 23% - ………………………. zł

„Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy”.

- Wynagrodzenie ryczałtowe za II etap wykonania przedmiotu zamówienia wynosi netto: ………………………………………………………………………………………………………… zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………… zł)

Obowiązujący Podatek VAT 23% - ………………………. zł

„Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy”.

- Podstawą wystawienia faktury VAT za każdy z etapów będzie podpisany przez strony protokół odbioru prac, odrębny dla każdego etapu opisany jako „protokół odbioru prac etapu I” oraz „protokół odbioru prac etapu II - końcowy” po spełnieniu wymagań określonych w zawartej umowie oraz dokumentacji przetargowej oraz po oddaniu do eksploatacji przedmiotu umowy.

- Fakturę należy wystawić na Zamawiającego: Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków, NIP: 732-17-52-233.

- W przypadku robót w realizacji których uczestniczyli podwykonawcy, Wykonawca wraz z Fakturami składa oświadczenie podwykonawcy potwierdzające, że Wykonawca dokonał zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

- Termin płatności faktury strony ustalają na 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt.6. Należność będzie płatna przelewem z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

§7

- W imieniu Wykonawcy funkcję kierownika budowy i kierowników robót będą pełnić:

  - ……………………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………………

1.1	Kierownik budowy i kierownicy robót działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz 1623 ze zm.).

1.2	Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego akceptującego nowego kierownika.

1.3	Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy lub kierownika robót w następujących przypadkach:

a.	śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kierownika budowy lub kierownika robót;

b.	niewywiązywania się kierownika budowy lub kierownika robót z obowiązków wynikających z umowy;

c.	jeżeli zmiana kierownika budowy lub kierownika robót stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.).

1.4	Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, jeżeli uzna, że dotychczasowy kierownik budowy lub kierownik robót nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy.

1.5	W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, nowy kierownik budowy lub kierownik robót musi spełniać wymagania określone dla dotychczasowego kierownika.

1.6	Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy lub kierownika robót zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

- Nadzór nad realizacją zadania ze strony Zamawiającego pełnić będzie:

  - ……………………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………………

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

§8

- Zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcami wymaga zgody Zamawiającego.

- Występując o zgodę o której mowa w pkt.1 Wykonawca przedkłada Zamawiającemu Projekt umowy z podwykonawcą. Zamawiający w terminie do 7 dni od daty otrzymania projektu umowy Zamawiającego z podwykonawcą pisemnie wyrazi zgodę lub sprzeciw do przedstawionego projektu umowy. Umowy zawarte bez zgody Zamawiającego będą uważane za niezawarte a roboty nimi objęte za zrealizowane przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców, w każdym przypadku stroną dla Zamawiającego jest Wykonawca.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten wykonuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami.

§9

Odbiór przedmiotu zamówienia będzie odbywał się według następujących zasad:

- Po zakończeniu realizacji I etapu przedmiotu umowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru zadania przez inspektorów nadzoru i kierownika budowy w dzienniku budowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru I etapu prac.

- Po zakończeniu II etapu przedmiotu umowy i uzyskaniu potwierdzeń jak w ust.1, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru II etapu prac.

- Do zawiadomienia o zakończeniu prac I etapu Wykonawca załączy następujące dokumenty w języku polskim:

  - Inwentaryzację powykonawczą;

  - Protokoły odbiorów technicznych, atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia dla materiałów wbudowanych, instrukcje;

  - Kosztorys powykonawczy uproszczony;

  - Protokoły badań i sprawdzeń;

- Do zawiadomienia o zakończeniu prac II etapu, Wykonawca załączy następujące dokumenty w języku polskim:

  - Protokoły odbiorów technicznych, atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia dla materiałów wbudowanych, instrukcje;

  - Kosztorys powykonawczy uproszczony;

  - Protokoły badań i sprawdzeń;

- Zamawiający w terminie 14 dni od zgłoszenia przystąpi do odbioru przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem zapisów § 2 niniejszej umowy.

- W przypadku braku stwierdzenia gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych prac.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - Jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić ich odbioru do czasu ich usunięcia;

  - Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

i	Jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

ii	Jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu w sposób umożliwiający jego użytkowanie.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie czynności odbiorowych, oraz terminy do usunięcia ewentualnych wad.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad ustalonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancyjnym rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w niniejszej umowie.

§10

- Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy w przypadku:

  - Wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

  - Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

  - Jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

  - Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa z ust.1 Zamawiający odstąpi od umowy bez prawa odszkodowania dla Wykonawcy robót.

- Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do dokonania inwentaryzacji i odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty które zostały wykonane od dnia podpisania umowy do dnia odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca:

  - W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia;

  - Zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony która odstąpiła od umowy.

§11

Strony ustalają, ze w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy są zobowiązane do zapłaty kar umownych w następujący sposób:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

  - Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za całość zamówienia;

  - Zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej dla każdego etapu oddzielnie w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego dla każdego z etapu;

  - Zwłokę usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze etapu lub w okresie gwarancji jakości w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kare umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Zamawiający z wyłączeniem tych o których mowa w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 ze zm.) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za całość zamówienia.

- Nie zastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia wad w wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszonego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§12

- Termin gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy dla każdego etapu prac oddzielnie, licząc od daty protokolarnego odbioru i przekazania do eksploatacji poszczególnych etapów prac. Dla każdego z zakresów prac określonych etapami Wykonawca udziela gwarancji pisemnej.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt ujawnionych wad i usterek przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia.

- Naprawy urządzeń ciągu technologicznego uzdatniania wody, musza nastąpić nie później niż ciągu 24 godzin od pisemnego zgłoszenia użytkownika stacji uzdatniania wody.

§13

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego za całość zamówienia tj. kwotę …………………………………. zł. (słownie: ………………………………………………………….) w formie…………………………………………

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% w kwocie ……………………. zł (słownie: …………………………………………………………) Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od daty odbioru i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% w kwocie …………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………………………) Zamawiający zwróci po dokonaniu przeglądu gwarancyjnego i podpisaniu protokołu przeglądu, jednak nie później niż 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości.

- Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z zabezpieczenia przewidzianego niniejszą umową oraz wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§14

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, może dotyczyć tylko zakresu w jakim te zmiany przewidziano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Strony oświadczają, że adresy podane na wstępie są ich adresami do doręczeń. Pisma właściwie adresowane, niepodjęte w terminie uważa się za skutecznie doręczone.

- W przypadku zmiany adresów doręczeń, strony zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie drugiej strony umowy z terminie nie dłuższym niż 7 dni.

§15

- W przypadku sporów wynikłych w związku z realizacją niniejszej umowy, strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego. Wszczęcie postępowania polubownego następuje poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej strony.

- W przypadku wyczerpania drogi postępowania polubownego, strony są uprawnione do wystąpienia na drogę sądową, gdzie podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych.

§17

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA